# MyGantt — 사용자 매뉴얼

## 1. 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | MyGantt |
| URL | /apps/my-gantt |
| 목적 | WBS 기반 일정·간트 관리, 공정율, 휴일, 공유 링크, 인쇄 |
| 저장 | localStorage (프로젝트 라이브러리) + Supabase (공유 링크) |

## 2. 화면 구성

### 2.1 ProjectHeader (상단)

| 필드 / 버튼 | 설명 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 프로젝트 제목 |
| 업체명 | 고객/수행사 |
| PM | PM 이름 |
| Project Start/End Date | 전체 기간 |
| 기준일 (as-of) | 공정율 시뮬레이션 기준일 + 오늘 버튼 |
| Display Week | 간트 주 단위 표시 |
| 프로젝트 라이브러리 | 새/복제/삭제/전환 |
| 가져오기 / 내보내기 | Excel, JSON |
| 템플릿 | 샘플 xlsx 다운로드 |
| 휴일목록 | 휴일 편집 dialog |
| 공유 링크 | Supabase view/edit URL |
| 인쇄 | 표만 / 표+간트 |

### 2.2 Split pane (본문)

| 영역 | 설명 |
| --- | --- |
| Task table (왼쪽) | WBS 계층 테이블 |
| Gantt chart (오른쪽) | 막대 간트 |
| 분할선 | 드래그로 비율 조절 (localStorage 저장) |

모바ile: 표 / 간트 토글로 한쪽만 표시.

### 2.3 Task table 컬럼

| 컬럼 | 설명 |
| --- | --- |
| WBS | 계층 번호 |
| TASK | 작업명 |
| LEAD | 담당 |
| 계획START/END | 계획 일정 |
| 실제START/END | 실적 일정 |
| DAYS, WORK, M/D | 공수 |
| 총일수 | 자동 계산 |
| 계획공정율 / 실제공정율 | % |
| 비중 | weight |
| 계획실적 / 실행실적 |  |
| 공정율 | rollup |
| 산출물 | deliverable 텍스트 |

## 3. 기능 상세

### 3.1 WBS 편집

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 행 추가 | 형제 task |
| 하위 추가 | child task |
| 들여쓰기 / 내어쓰기 | WBS 레벨 변경 |
| 위/아래 이동 | 순서 변경 |
| 하위 트리 삭제 | subtree delete |

### 3.2 Gantt 차트

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| Plan bar 드래그 | 계획 시작·종료일 변경 |
| 스크롤 동기 | 표 ↔ 간트 세로 스크롤 연동 |
| 휴일 표시 | 휴일 목록 반영 |

### 3.3 자동 계산 (작동 방식)

- 총일수, 공정율, 상위 WBS rollup — 하위 task 기준 자동

- 기준일 변경 시 as-of 공정율 재계산

- 휴일 — 주말 + 사용자 정의 + (선택) 한국 공휴일 merge

### 3.4 휴일목록

- Dialog에서 날짜 추가·삭제

- 간트·일수 계산에서 제외

### 3.5 프로젝트 라이브러리

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 새 프로젝트 | 빈 WBS |
| 복제 | 현재 프로젝트 복사 |
| 삭제 | 프로젝트 제거 |
| 전환 | dropdown 선택 |

저장: browser localStorage — 기기별.

### 3.6 Import / Export

| 형식 | 설명 |
| --- | --- |
| Excel | .xlsx / .xls — 템플릿 호환 |
| JSON | 전체 프로젝트 구조 |
| 템플릿 | /samples/my-gantt/일정계획_템플릿.xlsx |

### 3.7 공유 링크 (Supabase)

| 링크 종류 | 권한 |
| --- | --- |
| edit | URL + edit key — 클라우드 sync, 수정 가능 |
| view | view URL only — 읽기 전용 |

작동 방식: gantt_projects RPC — edit 링크로 열면 Supabase에 저장·동기화.

로컬만: Supabase 미설정 시 공유 없이 localStorage만 사용.

### 3.8 인쇄

| 옵션 | 출력 |
| --- | --- |
| 표만 | task table |
| 표+간트 | split layout |

브라우저 인쇄 dialog 사용.

## 4. 사용 방법 (단계별)

### 4.1 새 프로젝트

- 새 프로젝트 → 프로젝트명·기간·PM 입력

- Task 추가 → WBS 구조 편집

- 계획일 입력 또는 Gantt bar 드래그

- 휴일목록 설정 (필요 시)

- 엑셀 내보내기 또는 인쇄

### 4.2 Excel에서 가져오기

- 템플릿 다운로드 참고

- 가져오기 → xlsx 선택

- 컬럼 매핑 확인 → 적용

### 4.3 공유 (팀 협업)

- Supabase env 설정 확인

- 공유 링크 만들기 → edit URL 복사 (동료에게)

- view URL은 stakeholder용 읽기 전용

### 4.4 웹 품질 진단 연계

MyGantt TSX에 data-wq-target, data-wq-state 속성을 두면 웹 품질 진단에서 화면 시나리오 자동 추출 가능. 가이드: apps/api/web_quality/docs/my-gantt-scenario-guide.md

## 5. 입력·출력

| 구분 | 형식 |
| --- | --- |
| 입력 | Excel, JSON import |
| 출력 | Excel, JSON export; browser print |
| 공유 | Supabase cloud (edit link) |

## 6. 환경 요구사항

| 변수 | 용도 |
| --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | 공유 링크 |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Supabase RPC |

Migration: supabase/migrations/20260813000000_gantt_projects.sql

## 7. 주의사항

- 로컬 프로젝트는 브라우저 삭제 시 소실 — 주기적 JSON/Excel export

- edit key가 있는 URL은 수정 권한 — 외부 유출 주의

- view 링크는 read-only이나 프로젝트 내용은 노출됨

- 대형 WBS(500+ rows)는 표·간트 성능 저하 가능